ОСНОВНІ   ЗАХОДИ   ПРОГРАМИ

| № п/п | Найменування заходів | Одиниця виміру | Термін виконання | Обсяги робіт | Джерела фінансування | Кошторисна вартість | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Забезпечити будівництво водозабору з підземних вод для водопостачання смт. Нові Санжари з будівництвом станції доведення води до нормативів питної якості з одночасним проведенням заміни магістральних водогонів селища з корозійно стійких матеріалів. | - | 2015 | - | Державний бюджет, місцевий бюджет. | 1,1 млн.грн | Будівельні організації селища |
| 2. | Провести ремонти аварійної діючої водомережі на території селища. | - | 2006 | - | Районний бюджет Селищний бюджет, кошти підприємств | 60 тис. грн. | Виконком селищної ради |
| 3. | Забезпечити відомчий лабораторний контроль за якістю питної води, що подається населенню селища. | - | з 2006 року | - | Місцевий бюджет, кошти підприємств | 4 тис. грн. на рік | Власники водогонів, рай СЕС |
| 4. | Встановити та визначити на місцевості межі 2 та 3 поясу зони санітарної охорони підземних джерел водопостачання | - | 2006-2009 роки | - | Місцевий бюджет | Згідно з кошторисом | Виконком селищної ради |
| 5. | Забезпечити обладнання водозаборів та водокористувачів водолічильниками | шт. | 2006-2020 роки | 20 | Місцевий бюджет, кошти підприємств | Згідно з коштриса- ми | Виконком селищної ради,селищний ККП |

| 6. | Продовжити будівництво каналізацій мережі в смт. Нові Санжари. | км | 2006-2008 роки | 2,5 км | Державний бюджет, місцевий бюджет | 900 тис. грн. | Будівельні організації селища |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Розробити проекти водоохоронних зон та визначити на місцевості межі земель водного фонду, насамперед межі прибережних захисних смуг. | - | 2006-2017 роки | - | Державний бюджет | Згідно з коштори- сом | Проектні організації |
| 8. | Провести розчистку русел річок і ставків. | - | До 2020 року | - | Державний бюджет | - | Райдержадміністрація, виконком селищної ради |
| 9. | Виконання робіт по об"єднанню артезіанських свердловин в єдину водогінну систему. |  | До 2020 року |  |  |  |  |
| 10. | Проведення дослідження якості питної води джерел питного водопостачання. |  | 2016 рік |  | Місцевий бюджет | Кошторис- на вартість 5000 грн. | Виконавчий комітет селищної ради |

Секретар селищної ради                                                             О. О. Вовк