Додаток 1

до рішення виконавчого комітету Новосанжарської селищної ради

від 15 липня 2022 року № 223

**План**

**заходів з підготовки житлово-комунального господарства Новосанжарської селищної територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період**

**2022-2023 років**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Зміст заходу** | **Відповідальні за виконання** | **Строк виконання** |
| **1** | Проаналізувати стан підготовки до функціонування в осінньо-зимовий період житлово-комунального господарства та розробити перелік проблемних питань стосовно забезпечення життєдіяльності підприємств, установ, та організацій. | Відділ архітектури, містобудування, інфраструктури, житлово-комунального господарства та управління комунальною власністю виконавчого комітету Новосанжарської селищної ради, старости | **01.08.2022** |
| **2.** | Організувати, відповідно до бюджетних призначень, виконання запланованих обсягів з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі. | Виконавчий комітет | **01.11.2022** |
| **3.** | Забезпечити надійну та безперебійну роботу об’єктів водопостачання, провівши перевірку стану внутрішніх електромереж та об’єктів водопостачання, за необхідності виконати утеплення трубопроводів та поточні ремонти, створивши резервний запас глибинних насосів. | Комунальні підприємства | **постійно** |
| **4.** | Надати фінансову підтримку комунальним підприємствам для придбання шести сертифікованих ємностей для питної води на 1 м3 «Єврокуб» для використання на об’єктах інфраструктури в разі виникнення аварійних ситуацій відповідно до статті 24 Закону України «Про питну воду». | Виконавчий комітет  Комунальні підприємства | **03.10.2022** |
| **5.** | Створити необхідний запас протиожеледної суміші для використання при зимовому експлуатаційному утриманні доріг та тротуарів комунальної власності. | Виконавчий комітет | **15.11.2022** |
| **6.** | Створити резерв паливно-мастильних матеріалів для ліквідації надзвичайних ситуацій. | Виконавчий комітет | **15.11.2022** |
| **7.** | Розробити та затвердити таблицю черговості виконання робіт з зимового утримання автомобільних доріг та вулиць в 47 населених пунктах та під’їзних комунальних доріг. | Відділ архітектури, містобудування, інфраструктури, житлово-комунального господарства та управління комунальною власністю виконавчого комітету Новосанжарської селищної ради, старости | **30.09.2022** |
| **8.** | Забезпечити черговий легковий автомобіль для періодичного нагляду за об’єктами інфраструктури територіальної громади під час несприятливих погодних умов відповідальними працівниками згідно з графіком | Виконавчий комітет | **01.11.2022** |
| **9.** | Провести підготовку комунальної снігоочисної техніки, механізмів, інвентаря до роботи в зимовий період. | Відділ благоустрою при виконавчому комітеті  Комунальні підприємства | **14.10.2022** |
| **10.** | Провести зустрічі із товаровиробниками, які мають відповідну спеціалізовану техніку, та можуть надавати послуги з очищення від снігового покриву у разі виникнення несприятливих погодних умов. Укласти угоди про соціальне партнерство. | Виконавчий комітет Товаровиробники | **30.09.2022** |
| **11.** | Провести укладання договорів на чищення вулично-дорожньої мережі від снігу та ожеледі. | Виконавчий комітет | **31.10.2022** |
| **12.** | Забезпечити системи опалення приміщень адміністративних будівель старостатів в с. Лелюхівка та с. Мала Перещепина твердим паливом. | Виконавчий комітет  Відділ благоустрою при виконавчому комітеті | **14.10.2022** |
| **13.** | Провести технічні огляди та тестові запуски систем опалення адміністративних будівель та об’єктів критичної інфраструктури комунальних підприємств. | Виконавчий комітет  Комунальні підприємства | **03.10.2022** |
| **14.** | Забезпечити проведення навчання та призначення відповідальних осіб за газове господарство, електрогосподарство, пожежну безпеку. | Виконавчий комітет  Комунальні підприємства | **03.10.2022** |
| **15.** | Провести підготовку газового господарства адміністративних будівель та споруд комунальних закладів до опалювального сезону. | Виконавчий комітет  Комунальні заклади  Комунальні підприємства | **01.10.2022** |
| **16** | Проводити роз’яснювальну роботу з усіма категоріями споживачів комунальних послуг щодо погашення заборгованості та забезпечення своєчасної оплати за надані послуги. | Комунальні підприємства | **постійно** |
| **17** | Провести аудит котелень, виведених з експлуатації, на предмет можливості їх використання у якості резервних джерел тепла. | Відділ архітектури, містобудування, інфраструктури, житлово-комунального господарства та управління комунальною власністю виконавчого комітету Новосанжарської селищної ради | **01.09.2022** |
| **18** | За необхідності облаштувати місця обігріву населення. | Виконавчий комітет | **01.11.2022** |

**Керуючий справами**

**виконавчого комітету**

**Новосанжарської селищної ради Валентина ВАСИЛЕНКО**